# Transformación de Hardware Obsoleto en un Clúster Big Data de Alto Rendimiento

Arquitectura, Implementación y Lecciones Aprendidas a partir de 25 PCs Reciclados

## Resumen Ejecutivo

Las organizaciones acumulan grandes volúmenes de hardware obsoleto que, aunque insuficiente para cargas modernas de escritorio, conserva un valor significativo para arquitecturas distribuidas. Este whitepaper presenta una metodología probada para convertir 25 ordenadores antiguos en un clúster Big Data completamente funcional, basado en tecnologías open source como Hadoop, YARN y Apache Spark.

El resultado es una infraestructura capaz de procesar grandes volúmenes de datos con tolerancia a fallos, escalabilidad horizontal y un coste prácticamente nulo en hardware. Este enfoque democratiza el acceso al Big Data y habilita laboratorios de innovación, entornos educativos y proyectos de analítica avanzada sin inversión adicional.

## 1. Introducción

La obsolescencia del hardware es un problema recurrente en empresas e instituciones educativas. Sin embargo, los sistemas distribuidos modernos —especialmente Hadoop— fueron diseñados para ejecutarse sobre hardware commodity, tolerando fallos y maximizando la capacidad agregada.

Este documento describe:

- Cómo preparar 25 PCs antiguos para operar como un único sistema distribuido.

- La arquitectura recomendada para almacenamiento, procesamiento y gestión de recursos.

- El proceso de despliegue paso a paso.

- Casos reales que validan este enfoque.

## 2. Arquitectura General del Clúster

### 2.1. Topología de Red

La red es el componente crítico en un clúster Big Data. Para garantizar un rendimiento aceptable:

- Switch Gigabit Ethernet como núcleo de interconexión.

- Cableado Cat5e o superior.

- Topología estrella con un único switch central.

- MTU ampliada (Jumbo Frames) si el hardware lo permite.

La latencia y el ancho de banda determinan la velocidad de replicación de HDFS y el rendimiento de Spark.

## 3. Preparación del Hardware

Cada PC aporta CPU, RAM y almacenamiento local. Hadoop aprovecha estos recursos de forma distribuida.

### 3.1. Requisitos mínimos por nodo

- CPU: Dual Core o superior

- RAM: 4 GB (ideal 8 GB)

- Disco: 250–500 GB

- NIC: 1 Gbps

### 3.2. Direccionamiento IP

Se recomienda un esquema estático:

- Master: 192.168.10.1

- Workers: 192.168.10.2 – 192.168.10.25

Todos los nodos deben compartir un archivo /etc/hosts consistente para evitar dependencias externas.

## 4. Sistema Operativo: Justificación Técnica

### 4.1. Elección: Linux Ubuntu Server 22.04 LTS

Linux es la plataforma natural para Hadoop debido a:

- Mejor rendimiento en I/O.

- Menor consumo de RAM.

- Compatibilidad nativa con permisos POSIX.

- Ausencia de capas de compatibilidad como winutils.exe.

- Estabilidad en entornos distribuidos.

Windows solo se recomienda para desarrollo, no para producción distribuida.

## 5. Stack Tecnológico

### 5.1. HDFS (Hadoop Distributed File System)

- Modelo: NameNode + DataNodes

- Replicación recomendada: 3

- Capacidad efectiva:
[(500 GB × 25 nodos) / 3 ≈ 4.16 TB]

HDFS convierte discos independientes en un único sistema de archivos tolerante a fallos.

### 5.2. YARN (Yet Another Resource Negotiator)

- ResourceManager en el nodo Master.

- NodeManagers en los Workers.

- Control granular de CPU y RAM por nodo.

### 5.3. Apache Spark

- Modo recomendado: YARN Cluster Mode

- Ventajas:

  - Aislamiento de recursos.

  - Distribución automática de ejecutores.

  - Integración nativa con HDFS.

## 6. Proceso de Despliegue

### Fase 1: Preparación Base (Día 1)

- Instalación de Ubuntu Server sin entorno gráfico.

- Configuración de red estática.

- Creación del usuario hadoopuser.

- Configuración de SSH sin contraseña.

- Clonado masivo con Clonezilla.

### Fase 2: Instalación de Hadoop (Día 2)

- Instalación de OpenJDK.

- Configuración de core-site.xml, hdfs-site.xml, yarn-site.xml.

- Definición de nodos en etc/hadoop/workers.

### Fase 3: Inicialización del Clúster (Día 3)

- Formateo del NameNode.

- Arranque de HDFS y YARN.

- Validación mediante interfaces web:

  - HDFS: http://master:9870

  - YARN: http://master:8088

### Fase 4: Instalación de Spark (Día 4)

- Descarga de Spark precompilado.

- Prueba de ejecución distribuida:

- spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster \

- examples/jars/spark-examples*.jar pi 10

## 7. Optimización y Buenas Prácticas

- Desactivar servicios innecesarios en Linux.

- Ajustar vm.swappiness=10.

- Montar discos con noatime.

- Configurar I/O scheduler a deadline.

- Activar spark.dynamicAllocation.enabled=true.

## 8. Casos de Estudio Reales

### 8.1. Clúster DREDD (Esri)

- 20 PCs antiguos reutilizados.

- Procesamiento de 170 millones de registros de taxis.

- Demostró que Hadoop es ideal para hardware commodity.

### 8.2. Clústeres Beowulf Académicos

- Usados en universidades para enseñanza de computación distribuida.

- Validan la viabilidad de Linux + hardware reciclado.

## 9. Conclusiones

Este proyecto demuestra que:

- El hardware obsoleto puede transformarse en una plataforma Big Data funcional.

- Hadoop y Spark están diseñados para entornos de bajo coste y alta tolerancia a fallos.

- La inversión necesaria es mínima: tiempo, organización y conocimiento técnico.

- El resultado es una infraestructura escalable, resiliente y lista para analítica avanzada.

Este enfoque permite a organizaciones y centros educativos crear laboratorios Big Data sin inversión en hardware nuevo, fomentando la innovación y el aprendizaje práctico.